Szczegóły naszego projektu zaliczeniowego

Skład grupy:

1. Kateryna Hodyna

2. Koliada Mariana

3. Diana Broshko

Temat projektu

Aplikacja do rezerwacji zajęć w szkole tańca

### Cel projektu

### Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie zajęciami w szkole tańca. Aplikacja ma ułatwić klientom zapisywanie się na zajęcia, a administratorom i instruktorom zarządzanie harmonogramem, uczestnikami oraz płatnościami.

Krótki opis systemu

- przeglądanie harmonogramu zajęć,

- rezerwację miejsc na zajęcia,

- zarządzanie karnetami,

- obsługę zamówień karnetów i statusów płatności,

- system powiadomień oraz zbierania opinii o prowadzonych zajęciach.

System będzie posiadał trzy główne role użytkowników:

- Klient – osoba zapisująca się na zajęcia,

- Instruktor – osoba prowadząca zajęcia,

- Administrator – osoba zarządzająca systemem.

Lista funkcjonalności

Lista funkcjonalności

1. Lista zajęć z filtrowaniem po stylu

Możliwość przeglądania harmonogramu najbliższych zajęć oraz filtrowania ich według stylu tańca.

2. System rezerwacji zajęć

Klient może zapisywać się na zajęcia oraz sprawdzać liczbę dostępnych miejsc przed dokonaniem rezerwacji.

3. Moduł karnetów

Możliwość zakupu karnetów ilościowych oraz przypisania ich do profilu klienta. Przy zapisie na zajęcia liczba dostępnych wejść jest automatycznie pomniejszana.

4. Zarządzanie harmonogramem zajęć

Administrator może tworzyć szkice zajęć, publikować je, anulować oraz przypisywać je do instruktorów w ramach głównego harmonogramu.

5. Panel instruktora

Instruktor może przeglądać swoje zajęcia, listę uczestników i listę oczekujących, potwierdzać rozpoczęcie zajęć oraz oznaczać obecność klientów.

6. Panel administracyjny

Administrator może zarządzać użytkownikami, instruktorami, zajęciami, karnetami, zamówieniami oraz przeglądać opinie i podgląd grafiku instruktorów.

7. System powiadomień

System wysyła powiadomienia o potwierdzeniu rezerwacji, liście oczekujących, statusach zamówień karnetów, odpowiedziach na opinie oraz anulowaniu zajęć.

8. Obsługa zamówień karnetów i statusów płatności

System umożliwia składanie zamówień na karnety oraz demonstracyjne potwierdzanie płatności i aktywację karnetu przez administratora.

9. Moduł opinii i ocen

Klienci mogą wystawiać oceny oraz krótkie opinie po zakończeniu zajęć, a instruktor i administrator mogą na nie odpowiadać.

Opis projektu, moduły i rozwiązania problemów

Opis projektu

Projekt dotyczy stworzenia systemu informatycznego dla szkoły tańca, którego celem jest usprawnienie organizacji zajęć oraz zarządzania rezerwacjami. Aplikacja ma ułatwić klientom dostęp do harmonogramu zajęć, zapisywanie się na treningi oraz zarządzanie zakupionymi karnetami. System będzie również wspierał pracę instruktorów i administratorów poprzez udostępnienie odpowiednich narzędzi do zarządzania zajęciami i uczestnikami.

System będzie działał jako aplikacja webowa i będzie posiadał trzy główne role użytkowników:

• Klient – osoba zapisująca się na zajęcia,

• Instruktor – osoba prowadząca zajęcia,

• Administrator – osoba zarządzająca systemem.

Z jakich modułów będzie składał się system

Na podstawie przyjętej listy funkcjonalności system został podzielony na następujące moduły:

Moduł Autoryzacji i Zarządzania Profilami – umożliwia rejestrację, logowanie, weryfikację adresu e-mail oraz edycję danych użytkowników.

Moduł Harmonogramu i Rezerwacji – odpowiada za przeglądanie harmonogramu zajęć, filtrowanie po stylu tańca, dokonywanie rezerwacji oraz obsługę listy oczekujących.

Moduł Finansowy (Karnety i Zamówienia) – umożliwia składanie zamówień na karnety, aktywację karnetów oraz obsługę statusów płatności.

Moduł Instruktorski – pozwala instruktorom przeglądać swoje grupy, listy uczestników i listę oczekujących, potwierdzać start zajęć oraz zaznaczać obecność.

Moduł Administracyjny – umożliwia zarządzanie użytkownikami, instruktorami, harmonogramem, karnetami, zamówieniami i opiniami klientów.

Moduł Komunikacji i Ocen – odpowiada za powiadomienia systemowe, wystawianie opinii i ocen po zajęciach oraz odpowiedzi instruktorów i administratora.

Potencjalne problemy i zastosowane rozwiązania

Problem: Duża liczba rezerwacji w krótkim czasie.

Rozwiązanie: System będzie sprawdzał dostępność miejsc przed zapisaniem rezerwacji, aby uniknąć błędów i przekroczenia limitu uczestników.

Problem: Błędy podczas realizacji płatności.

Rozwiązanie: Wprowadzenie statusów płatności (np. „oczekująca”, „zakończona”, „anulowana”) oraz komunikatów informujących użytkownika o wyniku operacji.

Problem: Niskie zaangażowanie klientów w wystawianie ocen.

Rozwiązanie: Formularz opinii jest dostępny w panelu klienta po zakończonych zajęciach, a system zapisuje historię wystawionych ocen i odpowiedzi.

Organizacja i harmonogram prac

1. Czasochłonność projektu:
Szacowana całkowita czasochłonność projektu wynosi około 120 - 150 roboczogodzin dla całego zespołu. Obejmuje to fazę projektowania (UI/UX oraz baza danych), implementację logiki biznesowej (backend), stworzenie interfejsu (frontend) oraz fazę testowania i tworzenia dokumentacji.
2. Wymagane zasoby sprzętowe oraz ludzkie:
Zasoby sprzętowe i programowe: 3 komputery osobiste (laptopy) z dostępem do Internetu.
Środowiska programistyczne (IDE, np. Visual Studio Code, IntelliJ IDEA).
Oprogramowanie do projektowania interfejsów (np. Adobe Photoshop, Illustrator lub Figma).
Serwer lokalny/chmurowy do hostowania bazy danych i testowania aplikacji.
Zasoby ludzkie i podział obowiązków (Skład grupy ):

- Koliada Mariana: Frontend Developer & UI/UX Designer. Odpowiada za zaprojektowanie wyglądu aplikacji oraz implementację interfejsu użytkownika w React i JavaScript. Dba o intuicyjność systemu dla klientów, instruktorów i administratora.

- Kateryna Hodyna: Backend Developer. Odpowiada za główną logikę biznesową aplikacji w Javie i Spring Boot. Implementuje moduł rezerwacji, listę oczekujących, autoryzację oraz logikę zamówień karnetów i powiadomień.

- Diana Broshko: Database Administrator & QA (Tester). Odpowiada za strukturę bazy danych, migracje, trwałość danych, testowanie całego systemu oraz weryfikację zgodności funkcjonalności z dokumentacją projektu.

3. Czas realizacji projektu (Harmonogram / Interwały czasowe):

Etap 1 (Tydzień 1-2): Analiza wymagań, stworzenie dokładnych makiet interfejsu (UI) oraz zaprojektowanie struktury bazy danych (diagramy ERD).

Etap 2 (Tydzień 3-4): Implementacja modułu autoryzacji oraz bazy danych. Rozpoczęcie prac nad backendem (tworzenie klas i kontrolerów).

Etap 3 (Tydzień 5-6): Stworzenie widoku harmonogramu zajęć, modułu zapisów i połączenie interfejsu użytkownika z logiką serwera (integracja Frontend + Backend).

Etap 4 (Tydzień 7): Wdrożenie obsługi zamówień karnetów i statusów płatności, powiadomień systemowych oraz modułu opinii.

Etap 5 (Tydzień 8): Testowanie funkcjonalne aplikacji, poprawa wykrytych błędów (bug fixing) oraz finalizacja dokumentacji projektowej (zrzuty ekranowe, instrukcje obsługi).

Możliwe ryzyka podczas realizacji projektu

1. Opóźnienia w realizacji projektu

Podczas wykonywania projektu może pojawić się problem z terminowym ukończeniem poszczególnych etapów prac. Powodem mogą być trudności techniczne, błędy w kodzie lub nierównomierny podział obowiązków. 
Sposób rozwiązania: regularne konsultacje zespołu, kontrolowanie postępów prac oraz podział projektu na mniejsze etapy.

2. Utrata lub uszkodzenie danych

Istnieje ryzyko utraty danych użytkowników lub błędów w bazie danych. 
Sposób rozwiązania: wykonywanie kopii zapasowych bazy danych oraz zabezpieczenie dostępu do systemu tylko dla uprawnionych użytkowników.

3. Problemy z wydajnością systemu

Przy większej liczbie użytkowników aplikacja może działać wolniej. 
Sposób rozwiązania: optymalizacja zapytań SQL, testowanie wydajności oraz poprawa działania backendu.

4. Problemy z bezpieczeństwem

Może wystąpić ryzyko nieautoryzowanego dostępu do kont użytkowników lub danych systemowych. 
Sposób rozwiązania: szyfrowanie haseł, stosowanie autoryzacji użytkowników oraz walidacja danych wejściowych.

5. Problemy komunikacyjne w zespole

Brak odpowiedniej komunikacji może utrudnić realizację projektu i prowadzić do błędów organizacyjnych. 
Sposób rozwiązania: regularny kontakt przez MS Teams, wspólne ustalanie zadań i dokumentowanie postępów projektu.

Szczegółowy kosztorys projektu

1. Koszty osobowe

| Stanowisko | Zakres prac | Koszt |
| --- | --- | --- |
| Frontend Developer / UI Designer (Koliada Mariana) | Projekt interfejsu, makiety, implementacja widoków użytkownika | 1800 zł |
| Backend Developer (Kateryna Hodyna) | Logika systemu, rezerwacje, integracja płatności | 2400 zł |
| Database Administrator / Tester (Diana Broshko) | Projekt bazy danych, testowanie aplikacji, raporty SQL | 1400 zł |

Łączny koszt osobowy:

5600 zł

2. Koszty sprzętowe i programowe

| Element | Opis | Koszt |
| --- | --- | --- |
| Komputery i laptopy | Sprzęt własny członków zespołu | 0 zł |
| Internet | Dostęp do Internetu podczas realizacji projektu | 150 zł |
| Hosting testowy / serwer | Środowisko do testowania aplikacji | 100 zł |
| Narzędzia programistyczne | Visual Studio Code, GitHub (wersje darmowe) | 0 zł |

Łączny koszt sprzętowy:

250 zł

3. Koszty wdrożenia

| Element | Opis | Koszt |
| --- | --- | --- |
| Testowanie końcowe systemu | Sprawdzenie poprawności działania aplikacji | 150 zł |
| Konfiguracja systemu | Przygotowanie systemu do uruchomienia | 100 zł |
| Dokumentacja projektu | Przygotowanie instrukcji i dokumentacji | 100 zł |

Łączny koszt wdrożenia:

350 zł

Całkowity koszt realizacji projektu

| Rodzaj kosztów | Kwota |
| --- | --- |
| Koszty osobowe | 5600 zł |
| Koszty sprzętowe | 250 zł |
| Koszty wdrożenia | 350 zł |

Łączny koszt projektu:

6200 zł

Technologie wykorzystane w projekcie

Frontend

- React 18

- Vite

- Material UI, CSS, JavaScript

Backend

- Java 21, Spring Boot 3, Spring Security, Spring Data JPA

Baza danych

- MySQL 8, Flyway

Narzędzia

- Visual Studio Code / IntelliJ IDEA

- GitHub

- Docker Compose

- Postman, Figma

Wymagania niefunkcjonalne

- System powinien działać stabilnie i szybko.

- Dane użytkowników powinny być odpowiednio zabezpieczone.

- Aplikacja powinna działać zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.

- Interfejs użytkownika powinien być prosty i intuicyjny.

- System powinien umożliwiać jednoczesne korzystanie przez wielu użytkowników.

Planowane diagramy UML

W dalszych etapach projektu zostaną wykonane następujące diagramy UML:

- diagram przypadków użycia,

- diagram klas,

- diagram aktywności,

- diagram sekwencji,

- diagram bazy danych (ERD).

Plan testowania systemu

Testy funkcjonalne

Sprawdzenie poprawności działania:

- rejestracji i logowania użytkowników,

- rezerwacji zajęć,

- obsługi zamówień karnetów i statusów płatności,

- systemu powiadomień,

- modułu opinii i ocen.

Testy wydajnościowe

Sprawdzenie działania systemu przy większej liczbie użytkowników korzystających z aplikacji jednocześnie.

Testy bezpieczeństwa

Sprawdzenie poprawności autoryzacji użytkowników oraz ochrony danych przechowywanych w systemie.

Diagram przypadków użycia – Aplikacja do rezerwacji zajęć w szkole tańca

1. Określenie zasobów – „co chronić”

W ramach systemu wyodrębniono kluczowe zasoby, które wymagają szczególnej ochrony przed utratą, nieautoryzowaną modyfikacją lub wyciekiem:

- Dane osobowe użytkowników (zgodnie z RODO): Dane identyfikacyjne klientów, instruktorów oraz administratorów – imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów oraz pełna historia rezerwacji i obecności.

- Baza danych i struktura systemu: Harmonogram zajęć, dynamiczne listy rezerwowe, dane o obecności uczestników, statusach zamówień karnetów oraz opiniach klientów.

- Dostępność usługi: Ciągłość działania aplikacji webowej oraz stabilność bazy danych MySQL, na której opiera się cała logika biznesowa systemu rezerwacji.

- Kod źródłowy i repozytorium: Zasoby intelektualne projektu oraz pliki konfiguracyjne przechowywane w bezpiecznym, autoryzowanym repozytorium na platformie GitHub.

2. Identyfikacja zagrożeń – „przed czym chronić”

Na podstawie charakterystyki architektury systemu (React, Spring Boot, MySQL) zidentyfikowano następujące zagrożenia technologiczne i operacyjne:

- Nieautoryzowany dostęp do kont: Próby przejęcia paneli klienta, instruktora lub administratora poprzez ataki typu brute-force lub kradzież danych logowania.

- Ataki SQL Injection: Wstrzykiwanie złośliwego kodu SQL przez formularze logowania, profilu lub rezerwacji w celu nieuprawnionego uzyskania, modyfikacji lub usunięcia danych z bazy MySQL.

- Utrata danych: Przypadkowe usunięcie, uszkodzenie lub nadpisanie danych harmonogramu, karnetów bądź kont użytkowników wskutek awarii serwera lub błędu ludzkiego.

- Niedostępność systemu (DoS / Spadek wydajności): Przeciążenie aplikacji dużą liczbą jednoczesnych żądań (np. w momencie otwarcia zapisów na popularne zajęcia), co uniemożliwia normalne korzystanie z systemu.

3. Oszacowanie ryzyka i analiza kosztów/zysków

Analizę przeprowadzono według kryterium prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz skali potencjalnych strat. Ponieważ projekt wykorzystuje głównie technologie open-source, środki bezpieczeństwa opierają się przede wszystkim na konfiguracji aplikacji i logice backendu.

| Działanie zabezpieczające | Zasób / Zagrożenie | Szacowany koszt i wysiłek | Priorytet |
| --- | --- | --- | --- |
| Szyfrowanie haseł i ochrona kont | Dane uwierzytelniające / Ataki brute-force | 0 zł – zastosowanie darmowej biblioteki (np. bcrypt) w Javie. Ok. 20 godzin pracy Backend Developera | Wysoki Wdrożenie zabezpieczeń haseł, walidacji i blokad kont po błędnych logowaniach. |
| Prepared Statements i walidacja API | Baza danych MySQL / SQL Injection | 0 zł – wbudowane w standardowe i dobre praktyki programistyczne zespołu w technologii Java. | Wysoki Parametryzacja wszystkich zapytań SQL od początku pisania kodu. |
| Transakcyjna rezerwacja i lista oczekujących | Współbieżność / Nadmiar rezerwacji | 0 zł – odpowiednia logika biznesowa w backendzie oraz blokady na poziomie bazy danych. | Wysoki Sprawdzanie dostępności miejsc, transakcyjny zapis oraz automatyczne promowanie listy oczekujących po anulowaniu rezerwacji. |
| Trwałość danych i kopie eksportowe | Baza danych / Utrata danych po restarcie | 0 zł – utrzymanie danych w wolumenie Docker oraz możliwość wykonania eksportu bazy. | Średni Trwałość danych zapewnia dedykowany wolumen MySQL; dodatkowe kopie mogą być wykonywane eksportem bazy. |
| Kontrola dostępu i podział ról (RBAC) | Bezpieczeństwo paneli / Nadpisanie danych | 0 zł – mechanizmy autoryzacji oparte na rolach, tokenach JWT i refresh cookie ograniczających uprawnienia na poziomie API. | Średni Wdrożone rozdzielenie uprawnień klienta, instruktora i administratora na poziomie interfejsu i backendu. |
| Ochrona przed przeciążeniem (DoS) | Wydajność / Celowe zablokowanie usług | 0 zł – optymalizacja indeksów w bazie MySQL oraz testy obciążeniowe aplikacji przy użyciu darmowych narzędzi (np. Postman) | Niski W fazie projektu studenckiego ryzyko celowego ataku jest minimalne. Prace zaplanowane w Etapie 5 (Tydzień 8) |

Podsumowanie: Zabezpieczenia bazują na mechanizmach frameworków, walidacji danych, kontroli ról, trwałości danych w bazie oraz obsłudze błędów i nie wymagają dodatkowych płatnych licencji.

Harmonogram testów projektu

W celu zapewnienia wysokiej jakości aplikacji do rezerwacji zajęć w szkole tańca przeprowadzony zostanie proces testowania wszystkich modułów systemu. Testy będą realizowane po zakończeniu implementacji poszczególnych funkcjonalności.

- Moduł Autoryzacji i Zarządzania Profilami
Zakres testów:
• rejestracja nowych użytkowników,
• logowanie i wylogowanie,
• weryfikacja adresu e-mail,
• edycja danych profilu.

Rodzaj testów:
• testy funkcjonalne,
• testy bezpieczeństwa.

Czas trwania:
2 dni.

Osoby odpowiedzialne:
Diana Broshko (główny tester), Kateryna Hodyna (wsparcie techniczne).

- Moduł Harmonogramu i Rezerwacji
Zakres testów:
• wyświetlanie harmonogramu,
• filtrowanie zajęć,
• rezerwacja miejsc,
• obsługa limitu uczestników.

Rodzaj testów:
• testy funkcjonalne,
• testy integracyjne.

Czas trwania:
3 dni.

Osoby odpowiedzialne:
Diana Broshko oraz pozostali członkowie zespołu.

- Moduł Finansowy (Płatności i Karnety)
Zakres testów:
• zakup karnetów,
• przypisywanie karnetów do użytkownika,
• pomniejszanie liczby wejść,
• obsługa statusów płatności.

Rodzaj testów:
• testy funkcjonalne,
• testy poprawności danych.

Czas trwania:
2 dni.

Osoby odpowiedzialne:
Diana Broshko oraz Kateryna Hodyna.

- Moduł Instruktorski
Zakres testów:
• przegląd list uczestników i listy oczekujących,
• potwierdzanie rozpoczęcia zajęć,
• oznaczanie obecności,
• wyświetlanie przypisanych zajęć.

Rodzaj testów:
• testy funkcjonalne.

Czas trwania:
1 dzień.

Osoby odpowiedzialne:
Diana Broshko.

- Moduł Administracyjny
Zakres testów:
• zarządzanie użytkownikami i instruktorami,
• zarządzanie harmonogramem zajęć,
• obsługa karnetów i zamówień,
• przegląd opinii oraz podgląd grafiku instruktora.

Rodzaj testów:
• testy funkcjonalne,
• testy poprawności danych i uprawnień.

Czas trwania:
2 dni.

Osoby odpowiedzialne:
Diana Broshko oraz Mariana Koliada.

- Moduł Komunikacji i Ocen
Zakres testów:
• wysyłanie powiadomień,
• dodawanie opinii,
• wystawianie ocen,
• odpowiadanie na opinie przez instruktora i administratora.

Rodzaj testów:
• testy funkcjonalne.

Czas trwania:
1 dzień.

Osoby odpowiedzialne:
Diana Broshko.

Testy końcowe systemu

Po zakończeniu testów poszczególnych modułów zostaną przeprowadzone testy integracyjne oraz testy akceptacyjne całego systemu.

Zakres:
• sprawdzenie współpracy wszystkich modułów,
• weryfikacja poprawności działania systemu z perspektywy klienta, instruktora i administratora,
• testy wydajnościowe przy większej liczbie użytkowników.

Czas trwania:
3 dni.

Osoby odpowiedzialne:
Cały zespół projektowy.

Łączny przewidywany czas testowania:
około 14 dni roboczych.

Zastosowanie zasad bezpieczeństwa w projekcie

- Zasada naturalnego styku z użytkownikiem

System został zaprojektowany w sposób intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Mechanizmy bezpieczeństwa nie utrudniają korzystania z aplikacji. Formularze logowania i rejestracji są proste, a komunikaty o błędach są zrozumiałe. Użytkownik otrzymuje jasne informacje o powodzeniu lub niepowodzeniu wykonywanych operacji, takich jak logowanie, rezerwacja zajęć czy zakup karnetu.

- Zasada spójności poziomej i pionowej

Interfejs aplikacji zachowuje jednolity wygląd oraz sposób działania we wszystkich modułach systemu. Te same elementy nawigacyjne, formularze i komunikaty są stosowane zarówno w panelu klienta, instruktora, jak i administratora. Dzięki temu użytkownik nie musi uczyć się obsługi każdego modułu oddzielnie, co zmniejsza ryzyko popełniania błędów.

- Zasada minimalnego przywileju

Każdy użytkownik posiada wyłącznie uprawnienia niezbędne do wykonywania swoich obowiązków.

• Klient może przeglądać harmonogram, rezerwować zajęcia, kupować karnety oraz dodawać opinie.
• Instruktor może przeglądać własne zajęcia, potwierdzać ich rozpoczęcie, sprawdzać obecność i odpowiadać na opinie.
• Administrator posiada pełny dostęp do zarządzania użytkownikami, instruktorami, zajęciami, karnetami, zamówieniami i opiniami.

Takie rozwiązanie ogranicza możliwość nieautoryzowanej modyfikacji danych oraz zwiększa bezpieczeństwo całego systemu.

- Zasada domyślnej odmowy dostępu

Domyślnie każdy użytkownik ma dostęp wyłącznie do funkcji przypisanych jego roli. Wszystkie pozostałe zasoby są zablokowane do momentu uzyskania odpowiednich uprawnień. Dostęp do panelu administratora oraz funkcji zarządzania systemem wymaga wcześniejszej autoryzacji i weryfikacji uprawnień. Każda próba dostępu do niedozwolonych zasobów kończy się odmową oraz wyświetleniem odpowiedniego komunikatu.

Podsumowanie

W projekcie zastosowano wszystkie cztery omawiane zasady bezpieczeństwa. Pozwalają one zwiększyć ochronę danych użytkowników, ograniczyć możliwość wystąpienia błędów oraz zapewnić bezpieczne i wygodne korzystanie z aplikacji do rezerwacji zajęć w szkole tańca.